| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRÀ BỒNG Số: /QĐ-UBND | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Trà Bồng, ngày tháng 3 năm 2025 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng

Công trình: Cải tạo, BTXM đường từ ngã ba nhà ông Hùng xóm chợ

đi Đồi Sim

Địa điểm xây dựng: xã Trà Phong, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRÀ BỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/202;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi bổ sung Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 16/01/2021 của Chính Phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính Phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ Nghị định 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025;

Căn cứ Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hương dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;

Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư  xây dựng  trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 1387/QĐ-UBND ngày 07/12/2022 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 1406/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định một số nội dung về việc Công bố các Bộ đơn giá dự toán: Xây dựng công trình; Lắp đặt hệ thống kỹ thuật; Sưar chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng; Khảo sát xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 04/2023/QĐ-UBND ngày 01/02/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi Quy định chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư và quản lý dự án đối với một số dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 23/2023/QĐ-UBND ngày 08/6/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định về phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 321/QĐ-UBND ngày 19/4/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc công bố đơn giá nhân công trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 322/QĐ-UBND ngày 19/4/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc công bố giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 3783/QĐ-UBND ngày 21/8/2024 của UBND huyện Trà Bồng về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư thực hiện các dự án khởi công mới năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 4624/QĐ-UBND ngày 25/10/2024 của UBND huyện Trà Bồng về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 4625/QĐ-UBND ngày 25/10/2024 của UBND huyện Trà Bồng về việc phân bổ chi tiết Kế hoạch đầu tư công điều chỉnh năm 2024 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025;

Theo đề nghị của UBND xã Trà Phong tại Tờ trình số 14/TTr-UBND ngày 19/3/2025; Kết quả thẩm định của Phòng Kinh tế và Hạ tầng tại Công văn số 15/KQTĐ-KT&HT ngày 13/3/2025 về việc thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Cải tạo, BTXM đường từ ngã ba nhà ông Hùng xóm chợ đi Đồi Sim.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Cải tạo, BTXM đường từ ngã ba nhà ông Hùng xóm chợ đi Đồi Sim với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên công trình: Cải tạo, BTXM đường từ ngã ba nhà ông Hùng xóm chợ đi Đồi Sim.

2. Nhóm dự án, loại, cấp, thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình chính thuộc dự án: Dự án nhóm C; Công trình giao thông nông thôn, cấp C theo Quyết định 932/QĐ-BGTVT ngày 18 tháng 7 năm 2022 của Bộ Giao thông vận tải.

3. Địa điểm xây dựng: xã Trà Phong, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi.

4. Người quyết định đầu tư: UBND huyện Trà Bồng.

5. Chủ đầu tư: UBND xã Trà Phong.

6. Tổ chức lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, tổ chức lập khảo sát xây dựng; tổ chức tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công: Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế Đức Việt.

7. Nhà thầu thẩm tra: Công ty TNHH MTV xây dựng 02/10.

8. Mục tiêu dự án:

Đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, BTXM đường từ ngã ba nhà ông Hùng xóm chợ đi Đồi Sim nhằm khắc phục hư hỏng của tuyến đường, tạo điều kiện thuận lợi về giao thông, đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản của người dân khi tham gia lưu thông. Từng bước hoàn thiện tiêu chí giao thông trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

9. Quy mô đầu tư xây dựng:

9.1. Nền mặt đường:

+ Tổng Chiều dài đoạn tuyến: 424,64m.

Trong đó:

+ Bề rộng mặt đường + lề gia cố: 3,0 m+0,25mx2=3,5m

+ Dốc ngang mặt đường: i = 2% .

+ Độc dốc siêu cao lớn nhất: I = 4%.

+ Tốc độ thiết kế: V = 20km/h.

+ Bán kính cong đứng tối thiểu (Lồi/Lõm): 350m/300m.

+ Bán kính đường cong nằm tối thiểu: Rmin = 15m;

+ Độ dốc dọc lớn nhất: imax= 15%

+ Tải trọng trục thiết kế: P = 25kN

+ Kết cấu mặt đường như sau:

- Mặt đường Bê tông xi măng M250 đá 2x4, dày 18cm.

- Lót giấy dầu chống thấm.

- Móng đường cấp phối đá dăm dày 12cm đầm chặt K≥0,95.

- Lớp đất đồi đầm chặt đạt độ chặt K≥ 0,98 dày 30cm, có mô đun đàn hồi Enc≥ 40Mpa.

- Nền đất đầm chặt đạt độ chặt K≥0,95.

- Bố trí khe co 5m/Khe.

- Bố trí khe dãn 40m/khe, chiều rộng khe dãn 2cm.

9.2. Công trình thoát nước:

- Khổ cống bằng khổ nền đường.

* Tiêu chuẩn thiết kế cống: Quy trình 22TCN 18-79.

- Thiết kế cống, tham khảo thiết kế điển hình: Cống tròn BTCT 533-01-01, 533-01-02

- Thiết kế qui mô BTCT vĩnh cửu.

- Tải trọng thiết kế H30 – XB80.

- Khổ cống bằng khổ nền đường.

- Tần suất thiết kế cống theo tuyến đường.

* Thiết kế 02 cống D75 tại lý trình Km0+135,96 và Km0+316,05.

- Ống cống tròn lắp ghép bê tông cốt thép M200, đá 1x2.

- Móng tường đầu, móng tường cánh bê tông M150, đá 2x4.

- Tường đầu, tường cánh bê tông M150 đá 2x4.

- Móng thân cống bê tông M150, đá 2x4.

* Thiết kế rãnh hình thang bên trái tuyến đoạn Km0+135,96-:-Km0+380,32 với chiều dài L=244,4m.

* Gia cố mái taluy phải tuyến đoạn Km0+279,19-:-Km0+316,05 với chiều dài L=36,86m và đoạn Km0+386,33-:-Km0+416,12 với chiều dài L=30,04m và vuốt nối đường vào nhà dân theo bản vẽ chi tiết.

* Gia cố mái taluy trái tuyến đoạn Km0+386,62-:-Km0+409,78 với chiều dài L=23,16m và vuốt nối đường vào nhà dân theo bản vẽ chi tiết.

* Gia cố lề bên phải tuyến đoạn Km0+135,96 -:-Km0+414,62 với chiều dài L=278,66m.

* Nút giao thông tại cuối tuyến Km0+424,64

* Bố trí tấm đan vào nhà dân.

(Nội dung chi tiết theo Hồ sơ thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán của Phòng Kinh tế và Hạ tầng kèm theo Công văn số 15/KQTĐ-KT&HT ngày 13/3/2025).

10. Danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn:

a) Khảo sát:

- Quy trình khảo sát đường ôtô 22 TCN 263-2000.

- Quy trình khảo sát địa chất vùng sụt trượt 22TCN 56-98.

- Công tác trắc địa trong xây dựng - yêu cầu chung TCVN 9398-2012.

- Quy trình khảo sát thuỷ văn 22TCN27-84.

- Quy phạm đo vẽ bản đồ địa hình 96 TCN 43-90 của Cục Đo đạc bản đồ Nhà nước.

- Quy phạm xây dựng lưới độ cao Nhà nước hạng 1, 2, 3 và 4 năm 1988.

b) Thiết kế:

- Quyết định số 932/QĐ-BGTVT ngày 18/7/2022 của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành “Hướng dẫn thực hiện tiêu chí về giao thông thuộc bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới/xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới/huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025.

- Quyết định số 1407/QĐ-UBND ngày 13/10/2022 của UBND tỉnh ban hành các tập thiết kế mẫu đối với các công trình xây dựng đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

- Tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn– yêu cầu thiết kế TCVN 10380:2014.

- Tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô TCVN 4054-05 (tham khảo).

- Tiêu chuẩn thiết kế cầu: TCVN 11823-2017.

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9113:2012 về ống bê tông cốt thép thoát nước.

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9116:2012 về cống hộp bê tông cốt thép.

- Tiêu chuẩn thiết kế đường ôtô 22 TCN 273-01(tham khảo, thiết kế nút giao).

- Quy trình thiết kế cống theo trạng thái giới hạn 22 TCN 18-79.

- Tải trọng và tác động- Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 2737-2020.

- Thiết kế công trình chịu động đất TCVN 9386-2012.

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9845:2013 về Tính toán các đặc trưng dòng chảy lũ.

- Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép-Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5574-2018.

- QCVN 40:2024/BGTVT: Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ.

- TCVN 7887: 2018: Màng phản quang dùng cho biển báo hiệu đường bộ.

- Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép – Thi công và nghiệm thu TCVN 9115:2019.

- TCVN 4453-1995: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Quy phạm thi công và nghiệm thu;

- Lưới thép hàn dùng trong kết cấu bê tông cốt thép- Tiêu chuẩn thiết kế, thi công, lắp đặt và nghiệm thu – TCVN 9391: 2012.

- TCVN 9436-2012: Nền đường ô tô - Thi công và nghiệm thu.

- TCVN 4447-2012: Công tác đất - Thi công và nghiệm thu.

- TCVN 8859:2023: Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường – thi công và nghiệm thu.

- Phương pháp xác định chỉ số CBR của nền đất và các lớp móng đường bằng vật liệu rời tại hiện trường.

- Một số các quy trình, quy phạm khảo sát, thiết kế, thi công và nghiệm thu khác có liên quan.

11. Tổng mức đầu tư: 1.495.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ bốn trăm chín mươi lăm triệu đồng). Trong đó:

| Chi phí xây dựng: | 1.134.506.970 | đồng |
| --- | --- | --- |
| Chi phí quản lý dự án: | 28.362.674 | đồng |
| Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: | 165.516.332 | đồng |
| Chi phí khác: Chi phí đền bù GPMB: | 13.721.089 75.000.000 | đồng đồng |
| Chi phí dự phòng: | 77.892.935 | đồng |

(cụ thể chi tiết có Bảng dự toán kèm theo)

12. Tiến độ thực hiện dự án: 2025 - 2026.

13. Nguồn vốn đầu tư: Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025.

14. Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

15. Nội dung khác: Công trình thực hiện áp dụng theo cơ chế đặc thù.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Căn cứ kết quả được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, UBND xã Trà Phong có trách có trách nhiệm tổ chức quản lý, triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành về quản lý đầu tư và xây dựng; thực hiện quản lý chặt chẽ kinh phí của dự án trong phạm vi tổng mức đầu tư được duyệt; sớm đưa dự án vào khai thác có hiệu quả. Thực hiện các nội dung theo kiến nghị của Phòng Kinh tế và Hạ tầng tại Công văn số 15/KQTĐ-KT&HT ngày 13/3/2025.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Thủ trưởng các Phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Dân tôc và Tôn giáo, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Phòng Giao dịch số 18 - Kho bạc Nhà nước Khu vực XII; Chủ tịch UBND xã Trà Phong và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 4; - CT, các PCT. UBND huyện; - VP. HĐND và UBND: CPVP(MN), CVMN; - Lưu: VT. | CHỦ TỊCH Trần Hoàng Vĩnh |
| --- | --- |