| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRÀ BỒNG |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Số: /UBND-MN |  | # Trà Bồng, ngày tháng 4 năm 2025 |  |  |
| V/v chủ trương cắt giảm khối lượng sân bê tông chưa triển khai để điều chỉnh cơ cấu dự toán trong Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Trường Mẫu giáo Trà Lâm; Hạng mục: GPMB, San nền; Nhà lớp học 04 phòng và các hạng mục phụ trợ khác |  |  |  |  |

Kính gửi:

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện;

- Ban quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện.

Xét Tờ trình số 128/TTr-BQL ngày 18/4/2025 của BQL dự án ĐTXD&PTQĐ huyện; ý kiến đề xuất của phòng Kinh tế và Hạ tầng tại Công văn số 241/KT&HT ngày 25/4/2025 về việc điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công, cơ cấu dự toán trong Báo cáo KTKT xây dựng công trình Trường Mẫu giáo Trà Lâm; Hạng mục: GPMB, San nền; Nhà lớp học 04 phòng và các hạng mục phụ trợ khác, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau:

1. Thống nhất chủ trương cắt giảm khối lượng sân bê tông chưa triển khai để điều chỉnh cơ cấu dự toán trong Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Trường Mẫu giáo Trà Lâm; Hạng mục: GPMB, San nền; Nhà lớp học 04 phòng và các hạng mục phụ trợ khác để đảm bảo kinh phí chi trả đền bù theo như đề xuất của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện và ý kiến của Phòng Kinh tế và Hạ tầng tại các văn bản nêu trên.

2. Giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện lập các thủ tục lập dự toán điều chỉnh; thẩm định và phê duyệt theo đúng các quy định về quản lý đầu tư xây dựng, các văn bản hướng dẫn hiện hành liên quan đảm bảo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và không vượt tổng mức đầu tư của công trình.

Yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện huyện; Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện triển khai thực hiện./.

| Nơi nhận: - Như trên; - CT, các PCT UBND huyện; - VP HĐND&UBND: C,PVP, CVMN; - Lưu: VT. | CHỦ TỊCH Trần Hoàng Vĩnh |
| --- | --- |